РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________2023                                  г. Усть-Джегута                               № ____

Об утверждении  муниципальной программы

«Энергосбережение  и повышение  энергетической   эффективности

в Усть-Джегутинском  муниципальном районе »

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлениям Правительства Российской Федерации от 11.02.2021г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района от 03.09.2015 №840 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском муниципальном районе»  согласно приложению.

2.Финансовому управлению администрации Усть-Джегутинского  муниципального района ежегодно предусмотреть в бюджете Усть-Джегутинского муниципального района средства на реализацию муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском муниципальном районе» в пределах возможной доходной базы бюджета муниципального района.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Джегутинская неделя» либо обнародовать на информационном стенде администрации Усть-Джегутинского муниципального района в установленном порядке.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района в сети «Интернет» www.udmunicipal.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  начальника отдела социально-экономического развития  и имущественных   отношений.

Глава администрации

Усть-Джегутинского

муниципального района                                                    М.А.Лайпанов

Приложение к постановлению администрации Усть-Джегутинского муниципального района

от  _____2023  № ___

МуниципальнАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   В  УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ »

ПАСПОРТ

муниципальной программы Усть-Джегутинского муниципального района   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском  муниципальном  районе»

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Джегутинском муниципальном районе» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |
| Соисполнители Программы | Финансовое управление администрации Усть-Джегутинского муниципального района, Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района, Муниципальные казенные образовательные организации, Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации, Муниципальные казенные образовательные организации дополнительного образования детей |
| Участники Программы | Муниципальные казенные образовательные организации, Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации, |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе экономики. |
| Задачи Программы | 1.Пропаганда энергосбережения в Усть-Джегутинском муниципальном районе 2.Внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов; 3.Применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении; Снижение объема потребления воды в натуральном выражении; Снижение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении; Снижение объема потребления природного газа в натуральном выражении |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации – 2024-2026 годы Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы на 2021-2023 год | Общий объем финансирования мероприятий программы-2498,6 тыс. руб., в том числе: - Федеральный бюджет РФ 0,00 рублей; - Республиканский бюджет КЧР -0,00 рублей (по согласованию); - Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района 2498,6 тыс. рублей, -Бюджет поселений (по согласованию)-0,00 руб. - Другие источники (юридические лица и др.)-0,00 руб. В том числе по годам: 2024год-950,6 тыс. руб. 2025год- 799,0 тыс. руб. 2026 год-749,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение снижения объема потребленных энергетических ресурсов в каждый год действия программы от объема фактически потребленного в 2023 году каждого вида ресурсов: -тепловая энергия на 1 % (97,62 Гк); -вода на 1 % (0,6702 тыс. куб. м); -электрическая энергия на 1 % (31,93кВтч); -природный газ на 0,5 % (5,55 тыс. куб. м). Объемы потребляемых энергетических ресурсов в 2020году Тепловая энергия-9762,7Гкал Вода- 67,02тыс. м3 Электрическая энергия- 3193,80 тыс. кВт∙ч Природный газ- 1109,5тыс. м3 |

1.Анализ ситуации, характеристика проблем

Энергоемкость валового внутреннего продукта (далее - ВВП) является   одной из ключевых характеристик экономики России. На сегодняшний день по этому показателю Россия в силу объективных и субъективных причин находится в числе аутсайдеров. Оценка этой ситуации дана Президентом Российской Федерации, который поставил решение этой проблемы в ряд ключевых направлений развития экономики страны. При этом основным параметром оценки результативности решения этой проблемы является снижение энергоемкости ВВП.

В целях обеспечения организации деятельности всех участников процессов энергосбережения и повышения энергетической эффективности был принят ряд законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов, основным из них являются:

− Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

− Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

− Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

− Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июня 2010 года №391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий ее функционирования»;

− Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

− Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара»;

− Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

-Приказа Минрегионразвития от 30.06.2014 №399 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности,  в том числе в сопоставимых условиях».

В Усть-Джегутинском  муниципальном  районе способствовать поставленной  задаче будет  реализация настоящей Программы. В ходе решения этой задачи будет осуществлен переход к энергоэффективной экономике.

На территории Усть-Джегутинского муниципального района находятся  муниципальные  предприятия, которые оказывают услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и по содержанию жилого фонда.

В настоящее время остро стоит проблема  выявления неоправданных  потерь топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР). Резкое подорожание стоимости энергоресурсов, привело к увеличению  доли затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита.

Энергетические обследования проводятся в целях  оценки эффективного использования энергетических ресурсов и снижения затрат потребителей на топливо и энергообеспечение.

На сегодняшний день применение современных приборов учета показывает необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Установка современных приборов учета стимулирует  к рациональному  использованию ТЭР.

Одним  из основных проблем района  является износ водопроводных сетей района, который составляет около 75%, что приводит к большим потерям воды, неоправданным энергозатратам и увеличению нормативов потребления воды.

По данным водоснабжающей организаций  потери составляют 45 и более  % от поданной воды в сеть.

В целом по району  расчеты  за потребляемую воду населением на  80% осуществляется с использованием приборов учета.

В соответствии с п.1. ст.13  Федерального Закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Не лучшая ситуация  обстоит по теплоснабжению потребителей. Такая же картина, что и по водоснабжению- износ теплотрасс на 70%.

В многоквартирных домах не установлены  общедомовые и индивидуальные приборы учета.

Казенные учреждения района   обеспечены приборами учета тепла.

Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается значительными ее потерями, в связи с чем, является высоко затратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

Ключевыми проблемами системы теплоснабжения района являются:

- высокий износ тепловых сетей, как следствие рост затрат по их обслуживанию и как результат снижение качества предоставляемых услуг;

- неполное использование мощности котельных в отдельных учреждениях , что приводит к росту затрат на приобретаемое топливо, увеличение потерь отпускаемого ресурса и как результат увеличение убытков ресурсоснабжающих организаций;

Для снижения энергоемкости производимых энергоресурсов в Усть-Джегутинском  муниципальном районе требуется выработка и осуществление долгосрочных программных мероприятий, совместных действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов для устойчивого и эффективного функционирования экономики района, а также воплощения государственной стратегии энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех отраслях экономики.

Муниципальный сектор Усть-Джегутинского  муниципального района представлен учреждениями (по состоянию на 01 января 2023 года): 42 муниципальных учреждений, в т. ч. бюджетных -33,  казенных -8, 1-муниципальное предприятие.

По отраслевой структуре учреждения делятся: 1 бюджетное учреждение –МФЦ, 1 бюджетное учреждение - редакция муниципальной газеты, 16 бюджетных учреждений дошкольного образования, 16 бюджетных общеобразовательных школ, 1 казенное  учреждение  досуга детей и молодежи, 2 бюджетных учреждения дополнительного образования(1 спортшкола, 1 учреждение по детскому творчеству), 3 казенных учреждений дополнительного образования (1- художественная школа, 2 музыкальные), 1 учреждение- УТиСР,1 учреждение- Управление  образования,  1 Централизованная бухгалтерия; 1-Финансовое управление, 1 предприятие-Усть-Джегутинский МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе».

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы.

Муниципальная   Программа « Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности по Усть-Джегутинскому  муниципальному  району»  должна помочь в решении  энергетической политики в районе  при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов, создания условий для решения социальных программ.

Согласно регламентированных требований учреждения  Усть-Джегутинского муниципального района за период 2024-2026 гг. реализовывали программные мероприятия утвержденных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В рамках программ были определены ответственные лица за реализацию указанных мероприятий в каждом учреждении, общие правила расходования энергоресурсов. Учреждениями произведены замены ламп накаливания на энергосберегающие, текущие ремонты сетей электропроводки, капитальные ремонты крыш, замена дверных блоков, приобретены и установлены регуляторы температур, уплотнены щели, заменены окна на энергоэффективные пластиковые и др. Достигнуты значительные результаты экономии энергетических ресурсов.

В связи с ограниченными источниками финансирования учреждениями остались нереализованными дорогостоящие мероприятия, такие как замена тепловых узлов, замена оборудования на энергоэффективное и прочие.

Анализ текущего состояния потребления ТЭР выявил следующие проблемы, которые нужно устранить в ближайшие годы:

Замена ламп на светодиодные,

Теплоизоляция отопительных труб,

Установка измерительных приборов (вода, тепло),

Установка терморегулятора  на входе отопительной системы,

Замена отопительных труб и регистров на алюминиевые радиаторы,

Установка теплообменников,

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы.

Программа должна стать основным документом для организации и проведения в жизнь энергетической политики в бюджетных и казенных учреждениях Усть-Джегутинского муниципального  района  при одновременном решении проблемы рационального использования ТЭР, снижение потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения, что в свою очередь приведет к экономии средств по результатам реализации энергосберегающих мероприятий.

Анализ рисков, снижающих вероятность успешной реализации Программы, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации:

риска недостаточного обеспечения финансирования Программы;

риска возникновения сбоев (низкого качества управления) при реализации Программы;

риска задержки реализации ключевых мероприятий Программы;

риска отказа от использования программно-целевого метода.

Риск недостаточного обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) можно считать умеренным. Риск возникновения сбоев при реализации Программы (операционный риск) возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, а также неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Этот риск  можно оценить как средний. Нейтрализация указанного риска достигается формированием организационно-финансового плана реализации Программы и последовательным контролем за его выполнением со стороны ответственного исполнителя  Программы.

Риск задержки реализации ключевых мероприятий Программы (институциональный риск) возникает по причине того, что Программа может быть не выполнена в полном объеме из-за задержек с покупкой  товаров, работ и услуг, которые должны обеспечивать достижение максимально возможных  результатов  энергетической эффективности, сгруппированных по указанным мероприятиям. Этот риск также можно оценить как средний. Указанный риск является критическим для реализации Программы. Ответственность за минимизацию такого вида рисков путем формирования и оптимизации отдельных программных мероприятий лежит на ответственном исполнителе и соисполнителях.

Особо следует отметить значение риска отказа от использования программно-целевого метода.

Единственным источником ресурсного обеспечения является бюджет Усть-Джегутинского муниципального района  в рамках  реализации Программы.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе:

наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать риск недостаточного обеспечения финансирования. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.

2.Цель и задачи Программы, срок ее реализации.

Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения   энергетической эффективности в секторах экономики для   снижение объема потребленных энергетических ресурсов в каждый год   действия программы от объема фактически запланированного на потребление  в 2022 году каждого вида ресурсов:

Тепловая энергия-9762,07 Гкал

Вода- 67,02тыс. м3

Электрическая энергия-   3193,8  тыс. кВт∙ч

Природный газ- 1109,5 тыс. м3

Главным условием эффективной реализации Программы является выявление неоправданных потерь ТЭР  и внедрение энергосберегающих мероприятий.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

1. широкая пропаганда энергосбережения;

2.внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов;

3.применение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.

Срок реализации Программы – 2024-2026 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

3. Перечень  основных  мероприятий Программы

Область реализации основных программных мероприятий: Администрация Усть-Джегутинского муниципального района; Управление труда и социального развития администрации Усть-Джегутинского муниципального района; Финансовое управление  администрации Усть-Джегутинского муниципального района; Управление образования  администрации Усть-Джегутинского муниципального района; учреждения образования; учреждения культуры.

Программа содержит мероприятия направленные на энергосбережение и повышению энергетической эффективности, которые будут  проведены на протяжении срока реализации муниципальной программы:

-мероприятия по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

-мероприятия по учету тепла и эффективного использования тепла;

-мероприятия по учету электроэнергии и эффективного использования электроэнергии;

- мероприятия по учету воды и эффективного использования воды;

- -информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Перечень необходимых работ для выполнения программного мероприятия изложены в Приложении №3 к Программе.

4.Перечень и значения целевых индикаторов

и показателей результатов Программы

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11.02.2021 №«Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Для оценки хода реализации Программы определены целевые показатели Программы:

-Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления воды в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении;

-Снижение объема потребления природного газа в натуральном выражении.

Значения  целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении №2  к Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

В соответствии с разработанными мероприятиями произведен расчет затрат по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального учреждения.

Потребность в бюджетном финансировании реализации программных мероприятий  на 2024-2026 годы    оценивается в размере – 2498,6 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 руб. (по согласованию);

- республиканский бюджет КЧР 0,00  руб. (по согласованию);

- бюджет Усть-Джегутинского  муниципального района 2498,6 тыс. руб.;

- Бюджет поселений  (по согласованию)-0,00 руб.

- Другие источники (юридические лица и др.)-0,00 руб.

В том числе по годам:

2024год-950,60 тыс. руб.

2025год- 799,00 тыс. руб.

2026 год-749,0 тыс. руб.

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации муниципальной программы представлена в Приложении № 3 к Программе.

6.Оценка социально-экономической

эффективности муниципальной Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится для повышения результативности бюджетных расходов, а также для принятия своевременных мер для прекращения финансирования неэффективных расходов.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программа) производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в следующей последовательности:

Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:  СДПi   ЗФi

Зпi

где: СДПi  - степень достижения показателя.

Зфi – фактическое значение показателя;

Зпi - плановое значение показателя.

По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии со следующим ранжированием:

-Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении в каждый год действия программы на 1% от факта;

-Снижение объема потребления воды в натуральном выражении  в каждый год действия программы на 1%;

-Снижение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении  в каждый год действия программы на 1%;;

-Снижение объема потребления природного газа в натуральном выражении в каждый год действия программы на  0,5%;

При    снижении   объема более запланированного программа считается  высокоэффективной;

При снижении объема согласно запланированного программа считается эффективной;

При снижении объема менее запланированного программа считается неэффективной.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится для повышения результативности бюджетных расходов, а также для принятия своевременных мер для прекращения финансирования неэффективных расходов.

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

Эффективность от выполнения мероприятий энергосбережения в муниципальных и казенных  бюджетных  учреждениях

| № пп. | Показатели | 2024-2026 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Годовое сокращение потребления тепловой энергии, Гкал/т. руб. | 97,62/363,8 |
| 2. | Годовое сокращение потребления воды, тыс.куб. м./т. руб. | 0,670/31,67 |
| 3, | Годовое сокращение потребления электроэнергии, тыс. кВтч/т. руб. | 31,93/261,83 |
| 4. | Годовое сокращение потребления газа, тыс. куб. м/т. руб. | 5,55/54,39 |
| 5. | Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов за год, тыс. руб. | 711,69 |

Приложение 1

к муниципальной Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы     «Энергосбережение  и повышение  энергетической   эффективности    в  Усть-Джегутинском  муниципальном  районе »

| № пп | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы – № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Пропаганда энергосбережения в Усть-Джегутинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы в бюджетных и казенных учреждениях по вопросам энергосбережения, разработка и проведение в школах «Урока энергосбережения» | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района, | 2024 | 2026 | Воспитание экономного отношения у взрослых и детей к энергосбережению и как следствие экономия бюджетных средств | потери ресурсов; неэффективное использование бюджетных средств | 1,2,3,4 |
| 1.2 | Освещение мероприятий программы в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Усть-Джегутинского муниципального района | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | 2024 | 2026 | Воспитание экономного отношения у взрослых и детей к энергосбережению и как следствие экономия бюджетных средств | потери ресурсов; неэффективное использование бюджетных средств | 1,2,3,4 |
| 2. Внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка измерительных приборов тепло -2шт | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Муниципальные казенные образовательные организации, Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации | 2024 | 2026 | Установка приборов учета позволяет контролировать потребление ресурсов и обеспечивает возможность оплаты только фактически потребленного, а не нормативного их количества. Это создает стимулы для сокращения неэффективных потерь ресурсов. | потери ресурсов; неэффективное использование бюджетных средств | 1 |
| 2.2 | Установка измерительных приборов воды -5 шт | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации Муниципальные казенные образовательные организации, | 2024 | 2026 | Установка приборов учета позволяет контролировать потребление ресурсов и обеспечивает возможность оплаты только фактически потребленного, а не нормативного их количества. Это создает стимулы для сокращения потерь ресурсов. | потери ресурсов; неэффективное использование бюджетных средств | 2 |
| 2.3 | Установка терморегулятора на входе отопительной системы-2шт | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Муниципальные казенные образовательные организации, Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации | 2024 | 2026 | Установка приборов учета позволяет контролировать потребление ресурсов и обеспечивает возможность оплаты только фактически потребленного, а не нормативного их количества. Это создает стимулы для сокращения потерь ресурсов. | потери ресурсов; неэффективное использование бюджетных средств | 1 |
| 2.4 | Приобретение энергосберегающих ламп по муниципальным учреждениям | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации Муниципальные казенные образовательные организации, Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района, | 2024 | 2026 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие способствует экономии электроэнергии. | потери ресурсов; неэффективное использование бюджетных средств | 3 |

Приложение 2

к муниципальной Программе

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы «Энергосбережение  и повышение  энергетической   эффективности    в  Усть-Джегутинском муниципальном районе »

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Целевые индикаторы и показатели | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал |  |  | 9762,7 | 9704,12 | 9655,60 | 98,9% |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 36382,95 | 36164,64 | 35983,8 |  |
| 2 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Снижение объема потребления воды в натуральном выражении | тыс. м3 |  |  | 67,02 | 66,41 | 65,81 | 98,2% |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 3168,03 | 3139,20 | 3110,4 |  |
| 3 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Снижение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт∙ч |  |  | 3193,8 | 3171,44 | 3142,91 | 98,4% |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 26189,16 | 26005,81 | 25771,86 |  |
| 4 | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Снижение объема потребления природного газа в натуральном выражении | м3 |  |  | 1109,5 | 1099,40 | 1082,3 | 98,0% |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 10873,10 | 10774,12 | 10606,54 |  |

Приложение  3

к муниципальной Программе

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации муниципальной «Энергосбережение  и повышение  энергетической   эффективности    в  Усть-Джегутинском муниципальном район  »

| Статус | Наименование муниципальной программы, (подпрограммы) муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Усть-Джегутинскому муниципальному району » | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: |  | 950,60 | 799,00 | 749.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  | 950,6 | 799,0 | 749,0 |
|  |  |  | Бюджет поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.Пропаганда энергосбережения в Усть-Джегутинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение разъяснительной работы в бюджетных и казенных учреждениях по вопросам энергосбережения, разработка и проведение в школах «Урока энергосбережения» | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Муниципальные казенные образовательные организации, Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации | Всего: | Не требует финансирования |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Освещение мероприятий программы в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Усть-Джегутинского муниципального района | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | Всего: | Не требует финансирования |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| 2. Внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Установка измерительных приборов тепло -2шт, в том числе: | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Муниципальные казенные образовательные организации, Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации | Всего: |  | 0,00 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  | 0,00 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Бюджет поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
|  | МКОУ«Лицей №1» - |  |  | 0702110029204Д200 | 0,0 | 50,0 | 0,00 |
|  | МКОУ«СОШ № 2 » |  |  | 0702110029204Д200 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Установка измерительных приборов воды -5шт, в том числе: | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Муниципальные казенные образовательные организации, Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации | Всего: |  | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
|  | МКОУ«Лицей №1» - |  |  | 0702110029204Д200 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | МКОУ«СОШ № 2 » |  |  | 0702110029204Д200 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | МКОУ«СОШ № 5» |  |  | 0702110029204Д200 | 0,0 | 10,0 | 0 |
|  | МК ДОУ № 2 |  |  | 0701110019204Д200 | 0,0 | 10,0 | 0 |
|  | МКДОУ№7 |  |  | 0701110019204Д200 | 0,0 | 10,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Установка терморегулятора на входе отопительной системы-2шт, в том числе | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Муниципальные казенные образовательные организации, Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации | Всего: |  | 0,0 | 50,0 | 50,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  | 0,0 | 50,0 | 50,00 |
|  |  |  | Бюджет поселений (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
|  | МКДОУ № 3 |  |  | 0701110019204Д200 | 0,0 | 50,0 | 0 |
|  | МКДОУ № 4 |  |  | 0701110019204Д200 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Приобретение энергосберегающих ламп по муниципальным учреждениям | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Муниципальные казенные образовательные организации, Муниципальные казенные дошкольные образовательные организации | Всего: |  | 950,60 | 649,0 | 649,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (по согласованию) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Усть-Джегутинского муниципального района |  | 950,60 | 649,0 | 649,0 |
|  | МКОУ«Лицей №1» - |  |  | 0702110029204Д200 | 30,0 | 22,0 | 22,0 |
|  | МКОУ«СОШ № 2 » |  |  | 0702110029204Д200 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | МКОУ«СОШ № 3» |  |  | 0702110029204Д200 | 22.50 | 25,0 | 25,0 |
|  | МКОУ«Гимназия № 4» |  |  | 0702110029204Д200 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | МКОУ«СОШ № 5» |  |  | 0702110029204Д200 | 22.5 | 25,0 | 25,0 |
|  | МКОУ«СОШ № 6» |  |  | 0702110029204Д200 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | МКОУ«Лицей №7» |  |  | 0702110029204Д200 | 22,5 | 25,0 | 25,0 |
|  | МКОУ «СОШ с.Важное» |  |  | 0702110029204Д200 | 21.5 | 33,0 | 33,0 |
|  | МКОУ«СОШ а.Гюрюлк» |  |  | 0702110029204Д200 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | МКОУ«СОШ а. Джегут» |  |  | 0702110029204Д200 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | МКОУ«СОШ а.Койдан» |  |  | 0702110029204Д200 | 7,5 | 5,0 | 5,0 |
|  | МКОУ«СОШ ст.Красно» |  |  | 0702110029204Д200 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | МКОУ«СОШ а.Кызыл-К» |  |  | 0702110029204Д200 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | МКОУ«СОШ а.Новая-Д» |  |  | 0702110029204Д200 | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | МКОУ«СОШ а.Сары-Тю» |  |  | 0702110029204Д200 | 22,5 | 20,0 | 20,0 |
|  | МКОУ«СОШ а.Эльтарк» |  |  | 0702110029204Д200 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | МКДОУ № 1 |  |  | 0701110019204Д200 | 50.0 | 15,0 | 15,0 |
|  | МК ДОУ № 2 |  |  | 0701110019204Д200 | 91.1 | 50,0 | 50,0 |
|  | МКДОУ № 3 |  |  | 0701110019204Д200 | 7,1 | 10,0 | 10,0 |
|  | МКДОУ № 4 |  |  | 0701110019204Д200 | 49.30 | 30,0 | 30,0 |
|  | МКДОУ №5 |  |  | 0701110019204Д200 | 54.70 | 30,0 | 30,0 |
|  | МКДОУ №6 |  |  | 0701110019204Д200 | 53.80 | 30,0 | 30,0 |
|  | МКДОУ№7 |  |  | 0701110019204Д200 | 53.80 | 32,0 | 32,0 |
|  | МКДОУ№8 |  |  | 0701110019204Д200 | 53.80 | 32,0 | 32,0 |
|  | МКДОУ с.Важное |  |  | 0701110019204Д200 | 23.30 | 15,0 | 15,0 |
|  | МКДОУ а.Гюрюльдеук |  |  | 0701110019204Д200 | 9.80 | 10,0 | 10,0 |
|  | МКДОУ ст.Красногорской |  |  | 0701110019204Д200 | 42.20 | 20,0 | 20,0 |
|  | МКДОУ а.Н- Джегута |  |  | 0701110019204Д200 | 29.10 | 20,0 | 20,0 |
|  | МКДОУ а.Сары-Тюз» |  |  | 0701110019204Д200 | 10.50 | 7,0 | 7,0 |
|  | МКДОУ а.Эльтаркач |  |  | 0701110019204Д200 | 11.00 | 7,0 | 7,0 |
|  | МКУ Дом Творчества |  |  | 0703110039204Д200 | 3,8 | 7,0 | 7,0 |
|  | Управление образования |  |  | 0709110099204Д200 | 10 | 7,0 | 7,0 |
|  | «Централизованная бухгалтерия» |  |  | 0709110099204Д200 | 15 | 7,0 | 7,0 |

Приложение 4

к муниципальной Программе

План реализации муниципальной  программы  «Энергосбережение  и повышение  энергетической

эффективности    в  Усть-Джегутинском муниципальном районе »

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы (тыс. рублей.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение разъяснительной работы в бюджетных и казенных учреждениях по вопросам энергосбережения, разработка и проведение в школах «Урока энергосбережения» |  | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района Управление образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Снижение объема потребления тепловой энергии, воды, электрической энергии, природного газа в натуральном выражении | Гкал |  | 9762,7 |  | 9704,12 |  | 9655,60 |  | Не требует финансирования | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 67,02 |  | 66,41 |  | 65,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. кВт ч |  | 3193,8 |  | 3171,44 |  | 3142,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 1109.5 |  | 1099,4 |  | 1082,3 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Освещение мероприятий программы в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Усть-Джегутинского муниципального района |  | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Снижение объема потребления тепловой энергии, воды, электрической энергии, природного газа в натуральном выражении | Гкал |  | 9762,7 |  | 9704,12 |  | 9655,6 |  | Не требует финансирования | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 67,02 |  | 66,41 |  | 65,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. кВт ч |  | 3193,8 |  | 3171,44 |  | 3142,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс.м3 |  | 1109.5 |  | 1099,4 |  | 1082,3 |  |  |  |  |  |
| 2. Внедрение приборного учета объема потребления энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Установка измерительных приборов тепло -2шт | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |  | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 9762,7 |  | 9704,12 |  | 9655,6 |  | 0703110039204Д200 0702110029204Д200 0701110019204Д200 |  | 0,00 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Установка измерительных приборов воды -5шт | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |  | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Снижение объема потребления воды в натуральном выражении | тыс. м3 | 67,02 |  | 66,41 |  | 65,81 |  | 0703110039204Д200 0702110029204Д200 0701110019204Д200 |  | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. Установка терморегулятора на входе отопительной системы-2шт | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |  | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Снижение объема потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 9762,7 |  | 9704,12 |  | 9655,6 |  | 0703110039204Д200 0702110029204Д200 0701110019204Д200 |  | 0,0 | 50,0 | 50,00 |
| Основное мероприятие 2.5. Приобретение энергосберегающих ламп по муниципальным учреждениям | Администрация Усть-Джегутинского муниципального района |  | Январь 2024 года | Декабрь 2026 года | Снижение объема потребления электрической энергии в натуральном выражении | тыс кВтч | 3193,8 |  | 3171,44 |  | 3142,91 |  | 0703110039204Д200 0702110029204Д200 0701110019204Д200 |  | 950,6 | 649,0 | 649,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,6 | 799,0 | 749,0 |

_________________